# web-hq 프론트엔드 수정 이력

학교 안전관리 통합 플랫폼 — 본사 웹(web-hq) 화면 디자인 작업

최종 갱신: 2026-08-06    수록 항목: [001]~[019] (2026-08-06 작업 [005]~[019] 15건 포함)

본 문서는 디자인 작업 중 변경된 코드의 공식 기록입니다. 롤백용 변경 전 코드 전문은 프로젝트 폴더의 수정이력.md에 보존되어 있으며, 본 워드 문서는 보고·인수인계용 요약본입니다. 모든 항목은 tsc 타입검사 통과 및 목서버 연동 실제 렌더링 확인을 거쳤습니다.

## 수정 이력 요약

| 번호 | 날짜 | 영역 | 요약 |
| --- | --- | --- | --- |
| [001] | 07-24 | 홈 | 홈 히어로 카드 높이를 우측 컬럼에 맞춤 |
| [002] | 08-04 | 홈 | "오늘의 할 일" 히어로 신설, 연간 사이클은 아래로 이동 |
| [003] | 08-04 | 홈 | "학교 방문률" 섹션 제거 |
| [004] | 08-04 | 홈 | "오늘 방문" 카드를 "이번 주 방문 예정"으로 전환 |
| [005] | 08-06 | 위험성평가 | 1단계 "유해위험정보 검토 (부서별)" 신설 — 3-1 양식 디지털화 |
| [006] | 08-06 | 위험성평가 | 2단계 "청취조사 (개인별)" 신설 |
| [007] | 08-06 | 위험성평가 | 3단계 "[정기평가] 위험성평가표 + 감소대책(3-3·3-4)" 신설 |
| [008] | 08-06 | 위험성평가 | "정기 위험성평가 결과보고서" 체계로 재구성 — 구 6탭 제거 |
| [009] | 08-06 | 위험성평가 | "보고서 출력" — 인쇄/PDF 생성 |
| [010] | 08-06 | 위험성평가 | 학교별 평가 화면을 "작성된 보고서" 중심으로 재구성 |
| [011] | 08-06 | 위험성평가 | 학교 컨텍스트 KPI·"연도별 평가" 이력 전부 제거 |
| [012] | 08-06 | 위험성평가 | 수시 위험성평가 프로세스 신설 (사고성 산재 연동) |
| [013] | 08-06 | 위험성평가 | 정기 보고서·수시 평가 좌우 2단 배치 |
| [014] | 08-06 | 위험성평가 | 정기/수시 전환 버튼 + 전체 폭 리스트 (사용자 구상안) |
| [015] | 08-06 | 위험성평가 | 상단 버튼 정리 — [정기]/[수시] 2개로 통합 |
| [016] | 08-06 | 위험성평가 | 정기 카드를 "위험성평가 보고서 리스트"로 전환 |
| [017] | 08-06 | 위험성평가 | 작성 탭에 "다음 →" 이동 버튼 추가 |
| [018] | 08-06 | 이행점검 | "점검 조사지" 중심 전면 재구성 |
| [019] | 08-06 | 이행점검 | 조사지를 "작성 버튼으로 생성"하는 방식으로 변경 |

## 2026-08-06 작업 상세 ([005]~[019])

이날 작업의 핵심은 두 가지입니다. ① 위험성평가 모듈의 보고서 중심 전면 재구성 — 사전조사(유해위험정보·청취조사)부터 평가표·감소대책, 참여자 명단, 그리고 인쇄용 결과보고서 출력과 사고성 산재 연동 수시평가 프로세스까지 실물 양식 기준으로 구축. ② 이행점검의 점검 조사지 체계 재구성 — 조사지 작성 → 행정선생님 면담 → 학교 메일 제출 프로세스 구현.

### [005] 1단계 "유해위험정보 검토 (부서별)" 신설 — 3-1 양식 디지털화

변경 파일: DeptHazardInfo.tsx(신규) · Risk.tsx · mock

요청 배경

부서(급식·시설·미화·통학·당직)별 기계·기구/유해화학물질/그 밖의 유해위험정보를 작년 작성분 기준으로 검토.

변경 내용

작년 데이터 프리필 + 행 단위 변경/신규 배지 + 부서별 검토 완료 진행률. 대장 연동: MSDS 미등재 물질 제안(부서별 구역 매핑, 산업안전보건법 제110·114조 근거 표기)·산재 3년 자동 집계. 보완: 근로자수 표기 제거(무관 피드백).

### [006] 2단계 "청취조사 (개인별)" 신설

변경 파일: HearingSurvey.tsx(신규) · Risk.tsx · mock

요청 배경

청취조사 조사표를 모든 작업(부서) × 종사자 개인별로 작성.

변경 내용

좌측 부서별 명단(대장 인원 자동 생성·인원 추가·작성 완료 진행률) + 우측 개인별 조사표(실시방법 고정 문구·경험담 1~3 + 원인판단·육하원칙 가이드·근로자/수행자 의견). 작년 작성분 프리필.

### [007] 3단계 "[정기평가] 위험성평가표 + 감소대책(3-3·3-4)" 신설

변경 파일: AssessmentTable.tsx(신규) · Risk.tsx

요청 배경

공정별 빈 평가표에 점검자가 직접 작성. 가능성×중대성=위험성, 8점 이상은 불안전한 행동/상태 감소대책 작성(상태는 사진 포함).

변경 내용

위험성 자동 계산+등급 라벨(≤6 낮음/8 보통/9~12 약간높음/15↑ 높음)·8점 이상 행 강조·경고 배너. 3-3/3-4 표(사진은 파일명 메타). 1·2단계 내용 참고 패널 제공.

### [008] "정기 위험성평가 결과보고서" 체계로 재구성 — 구 6탭 제거

변경 파일: ReportInfo.tsx·Participants.tsx(신규) · Risk.tsx

요청 배경

최종 산출물(보고서 21쪽 PDF) 기준으로 탭을 채우면 보고서가 채워지는 구조. 구 6탭(안전·보건 등) 제거.

변경 내용

탭을 보고서 목차 순서로 재배치: ① 학교 현황(PART 1 — 학교 정보·재해발생 현황 3년, 재해율 자동) → ②~④ 기존 단계 → ⑤ 참여자 명단(3-5 서명지, 청취조사 명단 불러오기·작년 폴백).

### [009] "보고서 출력" — 인쇄/PDF 생성

변경 파일: RiskReport.tsx·riskreport.css(신규) · Risk.tsx

요청 배경

작성 데이터를 표지·경영방침·PART 2 고정 텍스트와 합쳐 실물 보고서(A4 가로)로 출력.

변경 내용

인쇄 미리보기 오버레이 — 표지(결재란)·경영방침·목차·PART 1·PART 2 3쪽(규정·등급표·색상 매트릭스)·3-1~3-5 자동 조립. 브라우저 인쇄 → PDF 저장. 검증: A4 가로 14쪽 샘플 PDF 생성 확인.

### [010] 학교별 평가 화면을 "작성된 보고서" 중심으로 재구성

변경 파일: Risk.tsx

요청 배경

"표준 마스터 시드"·"평가 생성" 버튼 제거, 작성된 보고서가 보이도록.

변경 내용

보고서 현황 카드(섹션별 진행 칩·최근 저장일·이어서 작성/보고서 출력) 신설.

### [011] 학교 컨텍스트 KPI·"연도별 평가" 이력 전부 제거

변경 파일: Risk.tsx

요청 배경

구 백엔드 평가 이력의 존재 이유 질의 → 전부 제거 결정.

변경 내용

보고서 카드만 남김. 산재 연동 수시평가 데이터는 서버·타 화면 집계에 보존(표시만 제거).

### [012] 수시 위험성평가 프로세스 신설 (사고성 산재 연동)

변경 파일: AdhocAssessment.tsx(신규) · Risk.tsx

요청 배경

산업재해 발생 → ① 산업재해조사표 → ② 재해 재발방지계획 → ③ 수시위험성평가 → ④ 교육 → 완료. 실물 양식 4종 기반.

변경 내용

미착수 사고 빨간 배너("수시평가 시작" — 사고 정보 프리필) + 케이스별 4단계 스텝 에디터(조사표 별지 30호 핵심 항목·재발방지계획 자동 연동·수시평가표 자동 계산·교육일지 참석자 명단). ④ 완료 시 케이스 마무리.

### [013] 정기 보고서·수시 평가 좌우 2단 배치

변경 파일: Risk.tsx · AdhocAssessment.tsx

요청 배경

두 카드 배치 검토 → 좌우 2단 선택.

변경 내용

1fr 1fr 그리드, 수시 편집 시 전체 폭. 미착수 건수 빨간 배지. (→ [014]에서 대체)

### [014] 정기/수시 전환 버튼 + 전체 폭 리스트 (사용자 구상안)

변경 파일: Risk.tsx

요청 배경

사용자 구상 이미지 반영 — 상단 우측 전환 버튼 2개 + 아래 전체 폭 리스트.

변경 내용

학교 헤더 우측 [정기]/[수시] 버튼(활성 보라·수시에 미착수 배지), 선택된 유형만 전체 폭 렌더. 2단 그리드 제거.

### [015] 상단 버튼 정리 — [정기]/[수시] 2개로 통합

변경 파일: Risk.tsx

요청 배경

버튼 5개 중복 정리: "학교별 평가" 탭 제거, "정기(보고서 작성)" 탭은 정기 버튼과 통합.

변경 내용

글로벌 탭·학교 선택 드롭다운 제거. 보고서 작성 화면(①~⑤)은 정기 카드의 "이어서 작성"으로 진입하는 인라인 편집 모드(학교 자동 지정·"← 보고서 개요" 복귀). 흐름: 학교 목록 → 학교 → [정기|수시].

### [016] 정기 카드를 "위험성평가 보고서 리스트"로 전환

변경 파일: Risk.tsx

요청 배경

"보고서 작성 시작" 헤더 버튼 제거, 보고서 리스트 형태로.

변경 내용

테이블 리스트: 보고서명(연도)/진행 상황(섹션 칩)/상태(미작성·작성 중·작성 완료 자동)/최근 저장/작업. 행 클릭 진입. 연도별 누적 안내.

### [017] 작성 탭에 "다음 →" 이동 버튼 추가

변경 파일: ReportInfo·DeptHazardInfo·HearingSurvey·AssessmentTable·Risk.tsx

요청 배경

저장(왼쪽)·다음(오른쪽) 버튼으로 단계 이동.

변경 내용

①~④ 탭 하단 우측 끝 "다음 →" — ①→②→③→④→⑤ 순차 이동. 보완: 탭 라벨 괄호 표기 제거("① 학교 현황" 등).

### [018] "점검 조사지" 중심 전면 재구성

변경 파일: ComplianceSheet.tsx(신규) · Compliance.tsx(재작성)

요청 배경

교육청 공문 하달(반기 1회) → 조사지 작성(내용: 점검자) → 행정선생님 면담 후 결과 체크 → 학교 메일 제출. 실물 조사지(11개 항목) 기반.

변경 내용

학교 목록(상·하반기 상태) → 조사지 리스트 → 작성 화면(항목/내용/결과 3컬럼, O/X 토글·월·금액·날짜 위젯, 표준 문구 프리필, 면담 정보 기록). [학교 메일로 제출]: 메일 앱 자동 열림 + 제출일 기록. 인쇄: A4 세로 실물 양식 재현(PDF 첨부용).

### [019] 조사지를 "작성 버튼으로 생성"하는 방식으로 변경

변경 파일: Compliance.tsx

요청 배경

반기 행 사전 생성 방식의 연도 처리 문제 제기 → 버튼 생성 전략 채택.

변경 내용

[+ 조사지 작성] 버튼 → 생성 모달(연도·반기·공문 접수일, 중복 방지). 리스트는 실제 작성분만 연도 역순 누적 — 2027년 이후에도 이력이 자연히 쌓임. 보완: 버튼 위치를 위험성평가와 동일하게 학교 헤더 우측으로.

## 이전 작업 ([001]~[004] · 07-24 / 08-04)

### [001] (07-24) 홈 히어로 카드 높이를 우측 컬럼에 맞춤

「법정업무 운영 공지」 카드 아래 빈 여백 제거 — 우측 산재 알림 카드와 바닥선 맞춤. — CSS만 수정: .hm-top align-items stretch 전환 + 히어로 세로 flex화로 간트 행들이 남는 높이를 균등 분배.

### [002] (08-04) "오늘의 할 일" 히어로 신설, 연간 사이클은 아래로 이동

홈 최상단에 오늘 방문할 학교와 할 업무 표시. 간트는 삭제하지 않고 아래 유지. — 오늘 방문 예정/완료 학교 + 학교별 미완 업무 칩(안전점검 미실시·위험성평가 진행·이행점검 작성 중·증상조사표 검수) 자동 조회. 사이클 히어로는 전체 폭으로 하단 이동.

### [003] (08-04) "학교 방문률" 섹션 제거

방문률 카드(도넛+월별 막대) 삭제. — JSX 블록(57행)만 제거 — 계산 로직·CSS는 다른 카드가 사용하므로 유지(롤백 대비).

### [004] (08-04) "오늘 방문" 카드를 "이번 주 방문 예정"으로 전환

상단 "오늘의 할 일"과 내용 중복 → 역할 분담. — 내일부터 7일간의 방문 계획을 날짜별 그룹으로 표시. 구 카드의 빠른 실행 버튼은 제거.

## 부록 — 신규 추가 파일

| 날짜 | 파일 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 07-24 | mock-server.mjs / start.bat | 개발 보조(가짜 백엔드·일괄 실행) — 납품 시 제외 가능 |
| 08-04 | src/components/TodayHero.tsx | 홈 "오늘의 할 일" 히어로 |
| 08-06 | src/features/risk/DeptHazardInfo.tsx | ① 유해위험정보 (부서별) |
| 08-06 | src/features/risk/HearingSurvey.tsx | ③ 청취조사 (개인별) |
| 08-06 | src/features/risk/AssessmentTable.tsx | ④ 평가표·감소대책 (3-2~3-4) |
| 08-06 | src/features/risk/ReportInfo.tsx | ① 학교 현황 (보고서 PART 1) |
| 08-06 | src/features/risk/Participants.tsx | ⑤ 참여자 명단 (3-5) |
| 08-06 | src/features/risk/RiskReport.tsx + styles/riskreport.css | 정기 결과보고서 인쇄/PDF 출력 |
| 08-06 | src/features/risk/AdhocAssessment.tsx | 수시 위험성평가 4단계 프로세스 |
| 08-06 | src/features/compliance/ComplianceSheet.tsx | 이행점검 조사지 폼 + 인쇄 |

※ 수정된 기존 소스: Home.tsx · home.css · Risk.tsx · Compliance.tsx(재작성). 백엔드 계약 파일(src/lib/api.ts · src/lib/auth.tsx · vite.config.ts proxy)은 수정하지 않았으며, 신규 화면의 저장은 모두 기존 문서형 API(/risk/survey · /ops/docs)를 사용합니다.